Հավելված N 10

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը |  | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2014թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի կատարելագործում |  | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2014 թ. և շարունակական | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |  |
|  |  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանա- կան մոնիթորինգի իրականացում: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2014թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |  |
|  |  |  | Սևանա լճի ավազանի ինժիներաեկրաբանա- կան և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 2014թ. և շարունակական | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն |  |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 95 հա անտառաշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2014 թ. և շարունակական |  | ՀՀ պետական բյուջե` 125400,0 հազ.դրամ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2014 թ. և շարունա-կական |  | Պետ բյուջե` 7624,3 հազ. դրամ «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
| 2.3 |  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների, ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ | Մարզպետներ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2014 թ. և շարունա-կական |  | Միջազգային ֆինանսավորման առկայության դեպքում |
| 2.4 |  | Ձկան պաշարների համալրում | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2014թ. և շարունակական |  | Պետ.բյուջե` 60000,0 հազ դրամ «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
| 2.5 |  | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2014 թ. և շարունակական |  | Պետ.բյուջե` 222,859.5 հազ.դրամ «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
| 2 .6 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողատեսքերի վերականգնում | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2014 թ. և շարունակական |  | ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների |
| 2.7 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների վերականգնում | Ձկների ձվադրման վայր հանդիսացող գետերում էներգետիկ նպատակներով կառուցված գլխային ջրառ կառուցվածքներում ձկնանցարանների վերականգնում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2014թ. |  | ՓՀԷԿ շահագործող ընկերություն |
| 2.8 |  | Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքների ավարտում: | Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումը ապահովող <<Արփա-Սևան>> թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  | 2014թ., շարունակական |  | ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր` 189367.2 հազ. դրամ: |